Konzulens: Dr. Ekler Péter

Félév: 2025/2026 tavasz

Ai-ALAPÚ rEPUTÁCIÓMENEDZSMENT rENDSZER fEJLESZTÉSE

Szerző: Szabó Bálint

Önálló Laboratórium: 	  Google Review Agent

2026

Témakíírás:

Önálló Laboratórium: Témajavaslat

Cím:

Ai-alapú Reputációmenedzsment Rendszer Fejlesztése (Google Review Agent)

Problémadefiniálás:

A helyi szolgáltató vállalkozások (különösen a magas bevételi potenciállal rendelkező (Hulladék-elszállítás, Légkondicionáló berendezésekkel foglalkozó, Szépségiparban(fodrászok, szalonok), Villanyszerelők, Kis és Középvállalkozások, hasonló területen/szektorban lévő vállalkozások, dolgozók) számára a Google értékelések kritikusak a bevételszerzéshez.

- Időhiány: A szakembereknek a napi munkavégzés mellett nincs kapacitásuk az azonnali válaszadásra.

- Kritikus pontok: A megválaszolatlan negatív kritikák rontják a Google-rangsorolást és a bizalmi faktort.

- Piaci rés: Magyarországon hiányoznak az elérhető, KKV-szektorra szabott automatizált megoldások.

Megoldás:

Egy Python alapú intelligens ágens fejlesztése, amely levéve a terhet a tulajdonos válláról, autonóm módon kezeli a hírnévmenedzsment folyamatát:

- Monitorozás: Automatikusan figyeli a beérkező értékeléseket.

- Analízis: LLM segítségével meghatározza a hangvételt és a tartalom lényegét.

- Rendszerezés: Egy Notion alapú dashboardon strukturálja az adatokat.

- Döntéshozatal: Agentic AI logika alapján dönt a válaszadásról vagy emberi beavatkozás kéréséről.

Alkalmazott technikák:

Implementációs ütemterv (12 hét + 2 hét tartalék):

Erőforrás-allokáció (Összesen: 150 munkaóra)

- Kutatás és Specifikáció: 15 óra

- Python Backend és Notion API: 25 óra

- LLM és Engineering: 25 óra

- Agentic AI Logika (Kiemelt prioritás): 35 óra

- RAG Architektúra: 20 óra

- Tesztelés és Dokumentáció: 30 óra

A projekt közvetlenül válaszol a szolgáltatóipar digitális nehézségeire. A mérnöki hozzáadott értéket az Agentic AI döntéshozatali folyamatainak implementálása és a RAG alapú adatelérés biztosítja, miközben a Notion integráció egy azonnal használható szoftvermegoldást eredményez.

Kommunikációs-diagramm

Kérdések?